

**MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS 2018**

Integrantes:

* CARLOS A. CASTAÑEDA OKAMURA
* LUIS ALMANDOZ HIJAR
* GUILLERMO OTOYA BAZÁN
* MARCO A. PIZARRO RAMIREZ
* ROCÍO MEJÍA DELGADO

Lima, Setiembre 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGISTRO DE INTERESADOS**  **Versión #1.2** | | | | | |
| PROYECTO | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS GEODESICOS Y REEMPLAZO DE IMPERMEABILIZACION DE DIQUE DE TQ N° 51 Y 52-REFCO-PETRO-PERU | | | | |
| PREPARADO POR: | GRUPO GESTIÓN DE PROYECTOS | FECHA | 12 | 11 | 17 |
| REVISADO POR: | GERENCIA DE PROYECTO | FECHA | 15 | 11 | 17 |
| APROBADO POR: | GRUPO GESTIÓN DE PROYECTOS | FECHA | 26 | 11 | 17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACION DE IDENTIFICACION** | | | | **INFORMACION DE EVALUACION** | | | | **PLAN DE INVOLUCRAMIENTO** | | | | | | | | | |
| **Nombres y Apellidos** | **Organización** | **Cargo** | **Información de contacto** | **Requisitos** | | **Matriz Poder/**  **Interés** | | **Involucramiento Actual** | | | | | **Involucramiento Deseado** | | | | |
| **Declaración** | **Criterio de Aceptación** | **P** | **I** | **D** | **R** | **N** | **A** | **L** | **D** | **R** | **N** | **A** | **L** |
| Cesar Ramírez Lynch | PETROPERU S.A. | GERENTE GENERAL/  PATROCINADOR | [cramirez@petroperu.gob.pe](mailto:cramirez@petroperu.gob.pe) | Asegurar que el contratista cumpla con las bases de licitación integradas del contrato. | Bases de licitación integradas 00185 Versión 2017 | A | A |  |  |  |  | C |  |  |  |  | D |
| Janneth Zender | PETROPERU S.A. | GERENTE DE PROYECTOS | [jzender@petroperu.gob.pe](mailto:jzender@petroperu.gob.pe) | El contratista deberá cumplir con los entregables del proyecto, el alcance, la calidad y el tiempo de ejecución del proyecto. | Bases de licitación integradas 00185 Versión 2017 | A | A |  |  |  |  | C |  |  |  |  | D |
| Juan Osorio Ramírez | PETROPERU S.A. | GERENTE DE OPERACIONES | [jramirez@petroperu.gob.pe](mailto:jramirez@petroperu.gob.pe) | Asegurar que el contratista cumpla la entrega del proyecto integral para programación de su operación y mantenimiento. | Bases de licitación integradas 00185 Versión 2017 | B | A |  |  |  |  | C |  |  |  |  | D |
| Jorge Martínez Díaz | PETROPERU S.A. | GERENTE DE SEGURIDAD | [jmartinezd@petroperu.gob.pe](mailto:jmartinezd@petroperu.gob.pe) | El contratista deberá entregar un documento que certifique la Capacitación y Entrenamiento al Personal Contratista: La unidad de Seguridad de Fiscalización de la Refinería Conchán realizará charlas de inducción (charlas y capacitación previas al inicio del servicio), así como charlas de inducción durante el desarrollo de las actividades, todas relacionadas a Seguridad. | Bases de licitación integradas 00185 Versión 2017 | A | A |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| Mario Benavides Castro | PETROPERU S.A. | JEFE DE MANTENIMIENTO | [mbenavides@petroperu.gob.pe](mailto:mbenavides@petroperu.gob.pe) | El contratista debe cumplir con las normas de certificación para el mantenimiento de tanques 51 y 52. | NORMA API 653 | B | A |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| María Otoya Ruiz | PETROPERU S.A. | GERENTE DE CALIDAD | motoyar[mbenavides@petroperu.gob.pe](mailto:Mbenavides@petroperu.gob.pe) | Desempeñar sus actividades de manera responsable y eficiente manteniendo sistema de gestión auditables bajo un enfoque preventivo, de eficiencia integral y mejora continua. | Anexo N° 6 - Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo– PETROPERÚ S.A. | B | A |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| Carlos Morales Sanchez | PETROPERU S.A. | SUPERVISOR CIVIL | [cmoraless@petroperu.gob.pe](mailto:cmoraless@petroperu.gob.pe) | El supervisor encargado de aprobar los trabajos que serán ejecutados para la parte civil, además de verificar se esté desarrollando conforme a contrato en tiempo, costo y calidad. | Bases de licitación integradas 00185 Versión 2017 | B | A |  |  | C |  |  |  |  |  | D |  |
| Mario Cisneros Contreras | PETROPERU S.A. | SUPERVISOR METALMECANICO | [mcisnerosc@petroperu.gob.pe](mailto:mcisnerosc@petroperu.gob.pe) | El supervisor encargado de aprobar los trabajos que serán ejecutados para la parte metalmecánico, además de verificar se esté desarrollando conforme a contrato en tiempo, costo y calidad. | Bases de licitación integradas 00185 Versión 2017 | B | A |  |  | C |  |  |  |  |  | D |  |
| Otmar Soto Castro | CIME Ingenieros S.R.L | GERENTE GENERAL/  PATROCINADOR | [otmarsoto@cimeingenieros.com](mailto:otmarsoto@cimeingenieros.com) | El proyecto debe generar ganancias para CIME Ingenieros S.R.L. | Costo real no excede los S/ 2’944,046.78. | A | A |  |  |  |  | C |  |  |  |  | D |
| Wilberto Soto Castro | CIME Ingenieros S.R.L | GERENTE DE OPERACIONES/DIRECTOR DE PORTAFOLIOS | [wilbersoto@cimeingenieros.com](mailto:wilbersoto@cimeingenieros.com) | Cumplir con los requisitos del proyecto | Caso de Negocio V1.3 y bases de licitación integradas | A | A |  |  |  |  | C |  |  |  |  | D |
| Freddy Alejos | CIME Ingenieros S.R.L | GERENTE TECNICO COMERCIAL | [falejos@cimeingenieros.com](mailto:falejos@cimeingenieros.com) | El proyecto debe ser exitoso (terminar en el tiempo programado, costo programado y la calidad requerida) para no dañar la imagen de CIME ingenieros. | Propuesta Técnico Económica L234 | A | A |  |  | C |  |  |  |  |  | D |  |
| Carlos Inga | CIME Ingenieros S.R.L | JEFE DE SIG | [calidad@cimeingenieros.com](mailto:calidad@cimeingenieros.com) | El proyecto debe realizarse según los procedimientos y estándares del SIG de CIME Ingenieros. | Formatos de Procedimiento LS001 | A | A |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| Noelia Cotrina | CIME Ingenieros S.R.L | JEFA DEL AREA SSOMA | [seguridad@cimeingenieros.com](mailto:seguridad@cimeingenieros.com) | Cero accidentes e incidentes en el proyecto con cuidado del medio ambiente. | Bases de licitación integradas 00185 Versión 2017  D.S. N° 043-2007-EM  Reglamento interno de seguridad de CIME ingenieros SRL rev. 0 2016 | A | A |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| Samy Lazo | CIME Ingenieros S.R.L | JEFA AREA LOGISTICA | [logística@cimeingenieros.com](mailto:logística@cimeingenieros.com) | Los materiales y servicios lleguen a tiempo (just in time) al proyecto, con la calidad de requerida y al mejor precio | Cronograma de requerimiento de materiales 001-CIME  Presupuesto Económica no exceda S/ 2’944,046.78 | A | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| Miryam Quispe | CIME Ingenieros S.R.L | JEFA DEL AREA FINANCIERA | [contabilidad@cimeingenieros.com](mailto:contabilidad@cimeingenieros.com) | Pago oportuno a proveedores | Cronograma de requerimiento de materiales rev.1-2017  Costo real no excede los S/ 2’944,046.78. | A | B |  | C |  |  |  |  |  |  | D |  |
| Fátima Sánchez | CIME Ingenieros S.R.L | JEFA DE RECURSOS HUMANOS | [rrhh@cimeingenieros.com](mailto:rrhh@cimeingenieros.com) | Selección de personal calificado de acuerdo a requerimiento del proyecto | Cronograma requerimiento de mano de obra Cime-rev.1-2017 | A | B |  | C |  |  |  |  |  |  | D |  |
| Carlos Suarez | CIME Ingenieros S.R.L | JEFE DEL AREA DE INGENIERIA Y PRESUPUESTOS | [proyectos@cimeingenieros.com](mailto:proyectos@cimeingenieros.com) | Revisar la ingeniería de detalle CIME Ingenieros S.R.L. | Subcontrato SC126 con IDETEC | A | A |  |  |  |  | C |  |  |  |  | D |
| Dina Soto | CIME Ingenieros S.R.L | JEFA DEL AREA DE PLANTA DE PROCESOS DE ACERO | [dsoto@cimeingenieros.com](mailto:dsoto@cimeingenieros.com) | Entrega oportuna de prefabricados, de acero dentro del precio requerido y con cero accidentes e incidentes | Presupuesto L0002 rev. 1 -2017  Reglamento interno de seguridad de CIME ingenieros SRL rev 0 2016.  Cronograma de requerimiento de Prefabricados rev 1-2017 | A | A |  |  |  |  | C |  |  |  |  | D |
| Rosario Valverde | CIME Ingenieros S.R.L | JEFA DE MANTENIMIENTO | [rvalverde@cimeingenieros.com](mailto:rvalverde@cimeingenieros.com) | Mantenimiento de equipos y maquinaria y la entrega oportuna al proyecto | Procedimientos de Mantenimiento de CIME REV 0 -2015  Cronograma de requerimiento de equipos y herramientas rev.1 -2017 | B | B |  |  | C |  |  |  |  |  | D |  |
| Percy Fernández | CIME Ingenieros S.R.L | JEFE DEL AREA DE SISTEMAS | [sistemas@cimeingenieros.com](mailto:sistemas@cimeingenieros.com) | El flujo de comunicaciones no debe ser interrumpido | Procedimiento Interno de atención a comunicaciones cime-rev 0 -2015 | B | A |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| Área de Monitoreo y Control | CIME Ingenieros S.R.L | MONITOREO Y CONTROL | [rmejia@cimeingenieros.com](mailto:rmejia@cimeingenieros.com) | Cumplimiento de las bases de licitación integrada.  Cumplimiento de la ejecución de los trabajos de acuerdo a la ingeniería de detalle y cronograma  Seguimiento y control de valorizaciones | Bases de licitación integradas 00185 Versión 2017  Ingeniería de detalle rev 0- 2017  Curva s  Cronograma del proyecto rev 1- 2017 | B | A |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| Alejandro Maguiña | CIME Ingenieros S.R.L | RESIDENTE DE OBRA | [amaguina@cimeingenieros.com](mailto:amaguina@cimeingenieros.com) | El proyecto debe cumplirse dentro del plazo y costo designados. | Cronograma del proyecto rev 1- 2017  Propuesta Técnico Económica L234 | A | A |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| Juan Sarmiento | CIME Ingenieros S.R.L | SUPERVISOR CIVIL | [jsarmiento@cimeingenieros.com](mailto:jsarmiento@cimeingenieros.com) | Las obras civiles deben terminarse dentro del plazo designado, con el costo asignado y la calidad requerida | Cronograma del proyecto rev 1- 2017  Matriz de calidad cime-2017  Costo real no excede los S/ 532’944,.78. | B | A |  |  |  |  | C |  |  |  |  | D |
| Emerson Cruz | CIME Ingenieros S.R.L | SUPERVISOR METALMECANICO | [ecruz@cimeingenieros.com](mailto:ecruz@cimeingenieros.com) | Las obras mecánicas deben terminarse dentro del plazo designado, con el costo asignado y la calidad requerida | Cronograma del proyecto rev 1- 2017  Matriz de calidad cime-2017  Costo real no excede los S/ 1 532’944,.78. | B | A |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| Juan Vargas | CIME Ingenieros S.R.L | SUPERVISOR SSOMA | [jvargas@cimeingenieros.com](mailto:jvargas@cimeingenieros.com) | El proyecto debe realizarse obedeciendo a la normativa de seguridad especificada en las bases del proyecto. | D.S. N° 043-2007-EM  Reglamento interno de seguridad de CIME ingenieros SRL rev 0 2016 | A | A |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| Javier Hinojosa | CONSULTORIA IDETEC | GERENTE DE PROYECTOS | Jhinojosa@idetec.com.pe | Elaboración de la ing. De detalle en relación a la ing. básica | Orden de servicio emitida 426-cime-2017.  Contrato 001  Cronograma del proyecto rev 1- 2017  Ingeniería básica | A | A |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| Daniel Zarate | BBVA | ASESOR FINACIERO BANCO BBVA | [dzarate@bbva.com](mailto:dzarate@bbva.com) | El proyecto debe generar rentabilidad para asegurar el pago del financiamiento otorgado. | Costo real no excede los S/ 2’944,046.78 | B | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| Estudio Legal | Estudio de Abogados Asociados | ASESOR LEGAL | Abogadosasociado.com | Cumplimiento del Contrato. | Contrato LD001 | B | B |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |
| Subcontratista M y R Serviplast SAC | M y R Serviplast SAC | GERENTE GENERAL | [gerencia@myrserviplast.com](mailto:gerencia@myrserviplast.com) | Cumplir con las especificaciones técnicas de materiales del proyecto de acuerdo al cronograma | Orden de compra emitida 427-cime-2017.  Orden de servicio emitida 427-cime-2017.  Contrato 001  Cronograma del proyecto rev 1- 2017 | B | B |  |  | C |  |  |  |  |  | D |  |
| Subcontratista Imhotep SAC | Imhotep SAC | GERENTE GENERAL | [imhotep@gmail.com](mailto:imhotep@gmail.com) | Cumplir con las especificaciones técnicas de materiales del proyecto de acuerdo al cronograma | Orden de compra emitida 428-cime-2017.  Orden de servicio emitida 428-cime-2017.  Contrato 001  Cronograma del proyecto rev 1- 2017 | B | B |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |
| Sub Contratista de asfalto | Sub Contratista de asfalto | GERENTE GENERAL | [hgerencia@asfaltodelperu.com](mailto:hgerencia@asfaltodelperu.com) | Cumplir con las especificaciones técnicas de materiales del proyecto de acuerdo al cronograma | Orden de compra emitida 429-cime-2017.  Orden de servicio emitida 429-cime-2017.  Contrato 001  Cronograma del proyecto rev 1- 2017 | B | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| Proveedor Unicon | Unicon | ASESOR DE VENTAS | [ventas1@unicom.pe](mailto:ventas1@unicom.pe) | Cumplir con las especificaciones técnicas de materiales del proyecto de acuerdo al cronograma | Orden de compra emitida 430-cime-2017.  Cronograma del proyecto rev 1- 2017 | B | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| Proveedor Aceros Arequipa | Aceros Arequipa | ASESOR DE VENTAS | [ventas@acerosarequipa.com](mailto:ventas@acerosarequipa.com) | Cumplir con las especificaciones técnicas de materiales del proyecto de acuerdo al cronograma | Orden de compra emitida 431-cime-2017.  Cronograma del proyecto rev 1- 2017 | B | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| Proveedor Unacem | unacem | ASESSOR DE VENTAS | ventas@unacem.com | Cumplir con las especificaciones técnicas de materiales del proyecto de acuerdo al cronograma | Orden de compra emitida 432-cime-2017.  Cronograma del proyecto rev 1- 2017 | B | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |
| Proveedor Ulma | ULMA | ASESOR DE VENTAS | [ventas@ulma.com](mailto:ventas@ulma.com) | Cumplir con las especificaciones técnicas de materiales del proyecto de acuerdo al cronograma | Orden de compra emitida 433-cime-2017.  Cronograma del proyecto rev 1- 2017 | B | B |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |
| Fausto Estrada | HMT LL | REPRESENTANTE DE VENTAS LATINOAMERICA | [info@tinsa.com.pe](mailto:info@tinsa.com.pe) | Cumplir con las especificaciones técnicas de materiales del proyecto de acuerdo al cronograma | Orden de compra emitida 434-cime-2017.  Cronograma del proyecto rev 1- 2017 | B | B |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |
| Máximo Loyola | TYCO | REPRESENTANTE DE VENTAS | [maxoyola@tycoperu.com](mailto:maxoyola@tycoperu.com) | Cumplir con las especificaciones técnicas de materiales del proyecto de acuerdo al cronograma | Orden de compra emitida 435-cime-2017.  Cronograma del proyecto rev 1- 2017 | B | B |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |
| Evelin Capcha | Fitflow Peru S.R.L. | REPRESENTANTE DE VENTAS | [ecapcha@fitflow.com](mailto:ecapcha@fitflow.com) | Cumplir con las especificaciones técnicas de materiales del proyecto de acuerdo al cronograma | Orden de compra emitida 427-cime-2017.  Cronograma del proyecto rev 1- 2017 | B | B |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |
| José Delfin | Corporación Peruana de Productos Químicos S.A | REPRESENTANTE DE VENTAS | [jdelfin@cpq.com](mailto:jdelfin@cpq.com) | Cumplir con las especificaciones técnicas de materiales del proyecto de acuerdo al cronograma | Orden de compra emitida 436-cime-2017.  Cronograma del proyecto rev 1- 2017 | B | B |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |
| Mirtha Dioses | Tubisa | REPRESENTANTE DE VENTAS | [mdioses@gmail.com](mailto:mdioses@gmail.com) | Cumplir con las especificaciones técnicas de materiales del proyecto de acuerdo al cronograma | Orden de compra emitida 436-cime-2017.  Cronograma del proyecto rev 1- 2017 | B | B |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |
| Fernando Pastor | Eberthard | REPRESENTANTE DE VENTAS | [fpastor@eberthard.com](mailto:fpastor@eberthard.com) | Cumplir con las especificaciones técnicas de materiales del proyecto de acuerdo al cronograma | Orden de compra emitida 437-cime-2017.  Cronograma del proyecto rev 1- 2017 | B | B |  |  | C |  |  |  |  |  | D |  |
| Michael Ramos | Pacific Freyght | REPRESENTANTE DE VENTAS | [mramos@pacificperu.com](mailto:mramos@pacificperu.com) | Transporte y entrega de materiales de acuerdo al cronograma del proyecto | Orden de servicio emitida 438-cime-2017.  Cronograma del proyecto rev 1- 2017 | B | B |  |  | C |  |  |  |  |  | D |  |
| Acreditadora ISO9001, 14001,18001 | INTITEC | Acreditador | [acreditador@intitec.com](mailto:acreditador@intitec.com) | Registro del proyecto deben cumplir con los requisitos ISO de sistemas de calidad, seguridad y medio ambiente | Norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 version 2015 | A | A |  | C |  |  |  |  |  |  | D |  |
| Diana Acevedo | Pacifico Seguros | Representante de ventas | [dacevedo@gmail.com](mailto:dacevedo@gmail.com) | Asegurar a todo el personal del proyecto SCTR | Bases de licitación integradas 00185 Versión 2017 | B | B |  | C |  |  |  |  |  |  | D |  |
| María Antonieta Alva Luperdi | Ministerio de Economía y Finanzas | Directora General de Presupuesto Público | [malval@mef.gob.pe](mailto:malval@mef.gob.pe) | Asegurar el correcto uso del presupuesto utilizado para obras en las instalaciones de Petroperú | Bases de licitación integradas 00185 versión 2017 | B | B |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |
| Contrataciones del Estado | OSCE | Área de contrataciones | [contrataciones@osce.gob.pe](mailto:contrataciones@osce.gob.pe) | Garantizar en cumplimiento del contrato y bases integradas por parte del postor adjudicado | Bases de licitación integradas 00185 versión 2017  Contrato | B | B |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |
| Aduanas | SUNAT | Área de Importaciones | Supervisor en la Aduana Marítima del Callao | Cumplimiento de los procedimientos de importación para las estructuras de Techos Domos. | Bases de licitación integradas 00185 versión 2017  Contrato  Procedimiento Importación Definitiva DESPA-PG.01 - SUNAT | A | B |  |  | C |  |  |  |  |  | D |  |